
[image: image1.png]



Администрация городского округа Сокольский 

Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	от 03 декабря 2024 года
	№ 1252 


	О внесении изменений в муниципальную адресную программу по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Сокольский, на 2014 - 2043 годы, утвержденную постановлением администрации Сокольского муниципального района Нижегородской области от 16.08.2014 № 285 (с изменениями от 04.07.2019 № 324, от 29.06.2020 № 343, от 09.06.2022 № 245, от 03.10.2022 № 474)


В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации и во исполнение Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Нижегородской области от 28.11.2013 № 159-З «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области», приказом министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области от 18.03.2024 № 329-48/24П/од «Об утверждении форм, содержащих сведения о многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, общее имущество в которых подлежат капитальному ремонту», Уставом городского округа Сокольский Нижегородской области, и в целях актуализации муниципальной  программы проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Сокольский, администрация городского округа Сокольский Нижегородской области постановляет:

1. Внести изменения в муниципальную адресную программу по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Сокольский, на 2014 - 2043 годы, утвержденную постановлением администрации Сокольского муниципального района Нижегородской области от 16.08.2014 № 285 (с изменениями от 04.07.2019 № 324, от 29.06.2020 № 343, от 09.06.2020 № 245, от 03.10.2022 № 474) (далее Программа), согласно приложению.

2. Управлению делами администрации городского округа Сокольский Нижегородской области (Гульнева В.Г.) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации в газете «Сельская новь» и размещение на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Сокольский (https://sokolskoe.nobl.ru/).
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Сокольский Нижегородской области Стрелкина В.С.
	Глава местного самоуправления 
	А.М.Созонов                                                 


Подготовила: Диомидова А.А. ___________
Согласовано: Каретникова К.А. _____________

Стрелкин В.С. ______________

Отпечатано: 2 экз.

1 – дело

2 – отдел АГ и ЖКХ
	Приложение

 к постановлению администрации городского округа Сокольский Нижегородской области 
от 03.12.2024 № 1252


1. Приложение Программы «Адресный перечень многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Сокольский Нижегородской области, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества» изложить в следующей редакции:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ФОРМА № 2
	
	
	

	"Перечень
многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Сокольский Нижегородской области,
общее имущество  в которых подлежит капитальному ремонту по видам услуг и (или) работ на 2014-2043 годы"

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома<2>  
	Год ввода многоквартирного дома в эксплуатацию<3>  
	Материал стен (кирпич (К), панель (П), дерево (Д), блок (Б), смешанные (КД), монолит (М)) многоквартирного дома<4>  
	Тип крыши (скатная (С), плоская (П)) <5> 
	Количество подъездов в многоквартирном доме<6>
	Количество этажей в многоквартирном доме <6> 
	Количество квартир в многоквартирном доме<7> 
	Количество зарегистрированных жителей<8> 
	Общая площадь МКД, кв.м<9> 
	Площадь помещений МКД (жилых и нежилых), кв.м, Всего: <11>  
	Площадь жилых помещений,  кв.м, <12> 
	Период ремонта системы электроснабжения <13> 
	Период ремонта системы теплоснабжения <14> 
	Период ремонта системы газоснабжения<15> 
	Период ремонта системы холодного водоснабжения <16> 
	Период ремонта системы горячего водоснабжения <17> 
	Период ремонта системы водоотведения<18> 
	Период ремонта или замены лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт <19> 
	Период ремонта крыши <20> 
	Период ремонта подвальных помещений <21> 
	Период ремонта  фасада и (или) осуществляемое в соответствии с ч.3 ст.20 Закона НО от 28.11.2013 №159-З утепление фасада <22> 
	Период ремонта фундамента <23> 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23

	1
	рп Сокольское, ул Гагарина, д 10
	1984
	К
	С
	3
	2
	18
	30
	945
	865
	865
	2014-2016
	2014-2016
	2029-2031
	2014-2016
	-
	2014-2016
	-
	2014-2016
	-
	2029-2031
	2029-2031

	2
	рп Сокольское, ул Гагарина, д 4
	1984
	К
	С
	3
	2
	18
	29
	950
	826
	826
	2014-2016
	2017-2019
	2032-2034
	2017-2019
	-
	2017-2019
	-
	2014-2016
	-
	2032-2034
	2032-2034

	3
	рп Сокольское, ул Докучаева, д 30
	1982
	К
	С
	3
	2
	18
	39
	929
	852
	852
	2017-2019
	-
	2029-2031
	2017-2019
	-
	2017-2019
	-
	2017-2019
	-
	2029-2031
	2029-2031

	4
	рп Сокольское, ул Докучаева, д 32
	1980
	К
	С
	3
	2
	18
	40
	922
	850
	850
	2017-2019
	-
	2026-2028
	2017-2019
	-
	2017-2019
	-
	2017-2019
	-
	2026-2028
	2026-2028

	5
	рп Сокольское, ул Матросова, д 5
	1979
	К
	С
	1
	2
	8
	12
	390
	369
	369
	2017-2019
	2017-2019
	2023-2025
	2017-2019
	-
	2017-2019
	-
	2017-2019
	-
	2023-2025
	2026-2028

	6
	рп Сокольское, ул Приовражная, д 3
	1970
	К
	С
	1
	2
	8
	18
	327
	308
	308
	2017-2019
	2017-2019
	2023-2025
	2017-2019
	-
	2017-2019
	-
	2017-2019
	-
	2017-2019
	2026-2028

	7
	рп Сокольское, ул Пушкина, д 6
	1968
	К
	С
	2
	2
	12
	20
	482
	447
	447
	2017-2019
	2017-2019
	2023-2025
	2017-2019
	-
	2017-2019
	-
	2017-2019
	-
	2023-2025
	2023-2025

	8
	рп Сокольское, ул Восточная, д 1А
	1976
	К
	С
	2
	2
	12
	24
	596
	542
	542
	2017-2019
	2017-2019
	2017-2019
	2017-2019
	-
	2017-2019
	-
	2017-2019
	-
	2020-2022
	2020-2022

	9
	рп Сокольское, ул Маяковского, д 33
	1980
	К
	С
	3
	2
	18
	37
	916
	832
	832
	2017-2019
	2017-2019
	2023-2025
	2017-2019
	-
	2017-2019
	-
	2017-2019
	-
	2017-2019
	-

	10
	рп Сокольское, ул Кирова, д 18
	1967
	К
	С
	2
	2
	12
	12
	506
	440
	440
	2020-2022
	-
	2020-2022
	2020-2022
	-
	2020-2022
	-
	2020-2022
	-
	2020-2022
	2020-2022

	11
	рп Сокольское, ул Докучаева, д 34
	1977
	К
	С
	2
	2
	16
	31
	788
	756
	756
	2032-2034
	-
	2020-2022
	2032-2034
	-
	2041-2043
	-
	2032-2034
	-
	2020-2022
	2020-2022

	12
	рп Сокольское, ул Докучаева, д 36
	1979
	К
	С
	2
	2
	16
	29
	875
	761
	761
	2020-2022
	-
	2020-2022
	2032-2034
	-
	2041-2043
	-
	2020-2022
	-
	2020-2022
	2020-2022

	13
	рп Сокольское, ул Докучаева, д 38
	1975
	К
	С
	2
	2
	16
	33
	852
	741
	741
	2020-2022
	-
	2020-2022
	2032-2034
	-
	2041-2043
	-
	2020-2022
	-
	2020-2022
	2020-2022

	14
	рп Сокольское, ул Докучаева, д 40
	1974
	К
	С
	2
	2
	16
	27
	850
	740
	740
	2032-2034
	-
	2020-2022
	2032-2034
	-
	2041-2043
	-
	2032-2034
	-
	2020-2022
	2020-2022

	15
	рп Сокольское, ул Докучаева, д 42
	1974
	К
	С
	2
	2
	16
	31
	874
	760
	760
	2023-2025
	-
	2020-2022
	2032-2034
	-
	2041-2043
	-
	2032-2034
	-
	2023-2025
	2023-2025

	16
	рп Сокольское, ул Восточная, д 4
	1970
	К
	С
	2
	2
	12
	21
	498
	433
	433
	2032-2034
	-
	2020-2022
	2020-2022
	-
	2032-2034
	-
	2032-2034
	-
	2020-2022
	2020-2022

	17
	рп Сокольское, ул Калинина, д 20
	1970
	К
	С
	2
	2
	12
	23
	476
	441
	441
	2020-2022
	-
	2020-2022
	2020-2022
	-
	2020-2022
	-
	2020-2022
	-
	2020-2022
	2020-2022

	18
	рп Сокольское, ул Пушкина, д 11
	1967
	К
	С
	1
	2
	8
	17
	329
	301
	301
	2020-2022
	-
	2020-2022
	2020-2022
	-
	2020-2022
	-
	2020-2022
	-
	2020-2022
	2020-2022

	19
	рп Сокольское, ул Матросова, д 3
	1978
	К
	С
	1
	2
	8
	18
	401
	381
	381
	2023-2025
	2023-2025
	2023-2025
	2023-2025
	-
	2023-2025
	-
	2023-2025
	-
	2023-2025
	2023-2025

	20
	рп Сокольское, ул Пушкина, д 19
	1971
	К
	С
	1
	2
	8
	20
	362
	332
	332
	2023-2025
	2023-2025
	2023-2025
	2023-2025
	-
	2023-2025
	-
	2023-2025
	-
	2023-2025
	2023-2025

	21
	рп Сокольское, ул Строителей, д 3
	1971
	К
	С
	2
	2
	12
	24
	470
	439
	439
	2023-2025
	-
	2023-2025
	2023-2025
	-
	2023-2025
	-
	2023-2025
	-
	2023-2025
	2023-2025

	22
	рп Сокольское, ул Дзержинского, д 3
	1970
	К
	С
	1
	2
	8
	9
	347
	302
	302
	2023-2025
	-
	2023-2025
	2023-2025
	-
	2023-2025
	-
	2032-2034
	-
	2023-2025
	2023-2025

	23
	рп Сокольское, ул Докучаева, д 50
	1964
	К
	С
	1
	2
	8
	6
	338
	322
	322
	2032-2034
	2023-2025
	2023-2025
	2023-2025
	2023-2025
	2032-2034
	-
	2023-2025
	-
	2032-2034
	2023-2025

	24
	рп Сокольское, ул Заречная, д 12
	1976
	К
	С
	2
	2
	16
	34
	835
	726
	726
	2035-2037
	2026-2028
	2023-2025
	2026-2028
	-
	2023-2025
	-
	2035-2037
	-
	2035-2037
	2026-2028

	25
	рп Сокольское, ул Калинина, д 17
	1961
	К
	С
	1
	2
	8
	9
	331
	301
	301
	2032-2034
	-
	2023-2025
	2023-2025
	-
	2032-2034
	-
	2032-2034
	-
	2032-2034
	2023-2025

	26
	рп Сокольское, ул Калинина, д 21
	1962
	К
	С
	1
	2
	8
	20
	335
	305
	305
	2032-2034
	-
	2023-2025
	2023-2025
	-
	2032-2034
	-
	2035-2037
	-
	2035-2037
	2023-2025

	27
	рп Сокольское, ул Калинина, д 23
	1967
	К
	С
	2
	2
	8
	21
	390
	371
	371
	2023-2025
	-
	2023-2025
	2023-2025
	-
	2035-2037
	-
	2035-2037
	-
	2035-2037
	2023-2025

	28
	рп Сокольское, ул Кирова, д 26
	1962
	К
	С
	1
	2
	8
	12
	346
	301
	257
	2023-2025
	-
	2023-2025
	2023-2025
	-
	2023-2025
	-
	2023-2025
	-
	2023-2025
	2023-2025

	29
	рп Сокольское, ул Кирова, д 32
	1960
	Д
	С
	1
	2
	8
	11
	379
	330
	330
	2035-2037
	-
	2023-2025
	2023-2025
	-
	2023-2025
	-
	2035-2037
	-
	2035-2037
	2023-2025

	30
	рп Сокольское, ул Кирова, д 5
	1964
	К
	С
	2
	2
	8
	15
	410
	380
	380
	2023-2025
	-
	2023-2025
	2023-2025
	-
	2035-2037
	-
	2023-2025
	-
	2035-2037
	2023-2025

	31
	рп Сокольское, ул Пушкина, д 21
	1978
	К
	С
	2
	2
	16
	37
	791
	758
	758
	2023-2025
	-
	2023-2025
	2023-2025
	-
	2035-2037
	-
	2035-2037
	-
	2035-2037
	2023-2025

	32
	рп Сокольское, ул Северная, д 3
	1978
	К
	С
	2
	2
	16
	18
	765
	722
	722
	2023-2025
	2023-2025
	2023-2025
	2023-2025
	-
	2035-2037
	-
	2035-2037
	-
	2023-2025
	2023-2025

	33
	рп Сокольское, ул Строителей, д 5
	1972
	К
	С
	2
	2
	12
	14
	503
	438
	438
	2023-2025
	2023-2025
	2023-2025
	2023-2025
	-
	2023-2025
	-
	2023-2025
	-
	2023-2025
	2023-2025

	34
	рп Сокольское, ул Кирова, д 29
	1973
	К
	С
	2
	2
	16
	38
	831
	723
	723
	2023-2025
	-
	2023-2025
	2023-2025
	-
	2023-2025
	-
	2023-2025
	-
	2023-2025
	2023-2025

	35
	рп Сокольское, ул Восточная, д 1
	1972
	К
	С
	2
	2
	12
	24
	551
	497
	497
	2026-2028
	-
	2026-2028
	2026-2028
	-
	2026-2028
	-
	2038-2040
	-
	2029-2031
	2029-2031

	36
	рп Сокольское, ул Восточная, д 2А
	1977
	К
	С
	2
	2
	16
	28
	767
	725
	725
	2026-2028
	2026-2028
	2026-2028
	2026-2028
	-
	2026-2028
	-
	2026-2028
	-
	2026-2028
	2026-2028

	37
	рп Сокольское, ул Докучаева, д 48
	1971
	К
	С
	2
	2
	12
	19
	488
	448
	448
	2026-2028
	2026-2028
	2026-2028
	2035-2037
	-
	2035-2037
	-
	2035-2037
	-
	2035-2037
	2026-2028


	38
	рп Сокольское, ул Калинина, д 19
	1961
	К
	С
	1
	2
	8
	13
	342
	297
	297
	2035-2037
	-
	2026-2028
	2026-2028
	-
	2035-2037
	-
	2035-2037
	-
	2035-2037
	2026-2028

	39
	рп Сокольское, ул Кирова, д 20
	1965
	К
	С
	2
	2
	12
	14
	493
	435
	435
	2026-2028
	-
	2026-2028
	2026-2028
	-
	2026-2028
	-
	2026-2028
	-
	2026-2028
	2026-2028

	40
	рп Сокольское, ул Кирова, д 22
	1963
	К
	С
	1
	2
	8
	27
	362
	293
	293
	2038-2040
	-
	2026-2028
	2026-2028
	-
	2026-2028
	-
	2038-2040
	-
	2038-2040
	2026-2028

	41
	рп Сокольское, ул Кирова, д 28
	1962
	К
	С
	2
	2
	8
	6
	287
	250
	250
	2026-2028
	-
	2026-2028
	2026-2028
	-
	2026-2028
	-
	2026-2028
	-
	2026-2028
	2026-2028

	42
	рп Сокольское, ул Кирова, д 3
	1964
	К
	С
	2
	2
	12
	17
	470
	441
	441
	2026-2028
	-
	2026-2028
	2026-2028
	-
	2035-2037
	-
	2026-2028
	-
	2035-2037
	2026-2028

	43
	рп Сокольское, ул Кирова, д 34
	1960
	Д
	С
	1
	2
	8
	16
	352
	325
	325
	2038-2040
	-
	2026-2028
	2026-2028
	-
	2026-2028
	-
	2038-2040
	-
	2038-2040
	2026-2028

	44
	рп Сокольское, ул Кирова, д 36
	1960
	Д
	С
	1
	2
	8
	14
	357
	330
	330
	2038-2040
	-
	2026-2028
	2026-2028
	-
	2026-2028
	-
	2038-2040
	-
	2038-2040
	2026-2028

	45
	рп Сокольское, ул Кирова, д 38
	1960
	Д
	С
	1
	2
	8
	16
	358
	331
	331
	2038-2040
	-
	2026-2028
	2026-2028
	-
	2026-2028
	-
	2038-2040
	-
	2038-2040
	2026-2028

	46
	рп Сокольское, ул Кирова, д 40
	1970
	К
	С
	2
	2
	12
	22
	508
	441
	441
	2038-2040
	-
	2026-2028
	2026-2028
	-
	2026-2028
	-
	2038-2040
	-
	2026-2028
	2026-2028

	47
	рп Сокольское, ул Лесная, д 14
	1980
	К
	П
	3
	2
	18
	34
	918
	854
	854
	2026-2028
	-
	2026-2028
	2026-2028
	-
	2035-2037
	-
	2038-2040
	-
	2038-2040
	2026-2028

	48
	рп Сокольское, ул Лесная, д 18
	1978
	К
	С
	2
	2
	16
	28
	871
	758
	758
	2038-2040
	-
	2026-2028
	2026-2028
	-
	2038-2040
	-
	2038-2040
	-
	2038-2040
	2026-2028

	49
	рп Сокольское, ул Матросова, д 4
	1967
	К
	С
	1
	2
	8
	19
	332
	306
	306
	2026-2028
	2026-2028
	2026-2028
	2026-2028
	-
	2026-2028
	-
	2026-2028
	-
	2026-2028
	2026-2028

	50
	рп Сокольское, ул Пушкина, д 23
	1980
	К
	С
	2
	2
	16
	29
	877
	763
	763
	2026-2028
	-
	2026-2028
	2026-2028
	-
	2035-2037
	-
	2035-2037
	-
	2035-2037
	2026-2028

	51
	рп Сокольское, ул Пушкина, д 25
	1979
	К
	С
	2
	2
	16
	28
	879
	764
	764
	2026-2028
	-
	2026-2028
	2026-2028
	-
	2038-2040
	-
	2038-2040
	-
	2038-2040
	2026-2028

	52
	рп Сокольское, ул Северная, д 1
	1978
	К
	С
	2
	2
	16
	34
	750
	708
	708
	2026-2028
	2026-2028
	2026-2028
	2026-2028
	-
	2038-2040
	-
	2038-2040
	-
	2026-2028
	2026-2028

	53
	рп Сокольское, ул Северная, д 5
	1980
	К
	С
	3
	2
	18
	38
	901
	840
	840
	2038-2040
	2026-2028
	2026-2028
	2026-2028
	-
	2026-2028
	-
	2038-2040
	2026-2028
	2038-2040
	2026-2028

	54
	рп Сокольское, ул Строителей, д 1
	1970
	К
	С
	2
	2
	12
	16
	483
	434
	434
	2026-2028
	2026-2028
	2026-2028
	2026-2028
	-
	2026-2028
	-
	2035-2037
	-
	2026-2028
	2026-2028

	55
	рп Сокольское, ул Строителей, д 9
	1972
	К
	С
	2
	2
	12
	14
	483
	420
	420
	2026-2028
	2026-2028
	2026-2028
	2026-2028
	-
	2026-2028
	-
	2035-2037
	-
	2026-2028
	2026-2028

	56
	рп Сокольское, ул 9 Мая, д 40
	1975
	К
	С
	2
	2
	8
	23
	435
	378
	378
	2035-2037
	-
	2026-2028
	2026-2028
	-
	2026-2028
	-
	2026-2028
	-
	2035-2037
	2026-2028

	57
	рп Сокольское, ул Восточная, д 3
	1971
	К
	С
	2
	2
	12
	16
	488
	434
	434
	2029-2031
	-
	2029-2031
	2029-2031
	-
	2029-2031
	-
	2029-2031
	-
	2029-2031
	2029-2031

	58
	рп Сокольское, ул Гагарина, д 2
	1984
	К
	С
	3
	2
	18
	26
	1 008
	876
	876
	2029-2031
	2029-2031
	2029-2031
	2029-2031
	-
	2029-2031
	-
	2035-2037
	-
	2029-2031
	2029-2031

	59
	рп Сокольское, ул Дзержинского, д 5
	1969
	К
	С
	1
	2
	8
	12
	332
	301
	301
	2029-2031
	-
	2029-2031
	2029-2031
	-
	2029-2031
	-
	2038-2040
	-
	2029-2031
	2029-2031

	60
	рп Сокольское, ул Дзержинского, д 7
	1975
	К
	С
	1
	2
	8
	19
	369
	334
	334
	2029-2031
	-
	2029-2031
	2029-2031
	-
	2029-2031
	-
	2029-2031
	-
	2029-2031
	2029-2031

	61
	рп Сокольское, ул Калинина, д 34
	1967
	К
	С
	2
	2
	12
	28
	491
	441
	441
	2038-2040
	-
	2029-2031
	2029-2031
	-
	2029-2031
	-
	2038-2040
	-
	2038-2040
	2029-2031

	62
	рп Сокольское, ул Лесная, д 16
	1981
	К
	С
	2
	2
	16
	31
	825
	764
	764
	2029-2031
	-
	2029-2031
	2029-2031
	-
	2035-2037
	-
	2035-2037
	-
	2035-2037
	2029-2031

	63
	рп Сокольское, ул Пушкина, д 9
	1970
	К
	С
	2
	2
	12
	26
	463
	429
	429
	2029-2031
	2029-2031
	2029-2031
	2029-2031
	-
	2029-2031
	-
	2041-2043
	-
	2029-2031
	2029-2031

	64
	рп Сокольское, ул Садовая, д 1
	1981
	К
	С
	3
	2
	18
	30
	973
	846
	846
	2035-2037
	2029-2031
	2029-2031
	2029-2031
	2035-2037
	2029-2031
	-
	2035-2037
	-
	2035-2037
	2029-2031

	65
	рп Сокольское, ул Садовая, д 12
	1989
	К
	С
	1
	4
	16
	46
	900
	783
	783
	2029-2031
	2029-2031
	2029-2031
	2029-2031
	2029-2031
	2029-2031
	-
	2029-2031
	2029-2031
	2029-2031
	2029-2031

	66
	рп Сокольское, ул Садовая, д 3
	1983
	К
	С
	2
	2
	16
	20
	715
	621
	621
	2038-2040
	2038-2040
	2029-2031
	2038-2040
	2038-2040
	2029-2031
	-
	2038-2040
	-
	2029-2031
	2029-2031

	67
	рп Сокольское, ул Садовая, д 32
	1985
	К
	С
	3
	2
	18
	21
	963
	838
	838
	2035-2037
	2035-2037
	2029-2031
	2029-2031
	2029-2031
	2029-2031
	-
	2035-2037
	2029-2031
	2035-2037
	2029-2031

	68
	рп Сокольское, ул Садовая, д 33
	1987
	К
	С
	3
	2
	18
	28
	949
	871
	871
	2029-2031
	2029-2031
	2029-2031
	2029-2031
	-
	2029-2031
	-
	2035-2037
	2029-2031
	2029-2031
	2029-2031

	69
	рп Сокольское, ул Садовая, д 5
	1985
	К
	С
	2
	2
	16
	27
	742
	646
	646
	2029-2031
	2029-2031
	2029-2031
	2029-2031
	2029-2031
	2029-2031
	-
	2029-2031
	2029-2031
	2029-2031
	2029-2031

	70
	рп Сокольское, ул Садовая, д 7
	1986
	К
	С
	3
	2
	18
	30
	931
	861
	861
	2029-2031
	2029-2031
	2029-2031
	2029-2031
	2029-2031
	2029-2031
	-
	2029-2031
	2029-2031
	2029-2031
	2029-2031

	71
	рп Сокольское, ул Садовая, д 8
	1986
	К
	С
	3
	2
	18
	25
	916
	858
	858
	2029-2031
	2029-2031
	2029-2031
	2029-2031
	2029-2031
	2029-2031
	-
	2029-2031
	2029-2031
	2029-2031
	2029-2031

	72
	рп Сокольское, ул Садовая, д 9
	1988
	К
	С
	3
	2
	18
	37
	959
	878
	878
	2029-2031
	2029-2031
	2029-2031
	2029-2031
	2029-2031
	2029-2031
	-
	2029-2031
	2032-2034
	2032-2034
	2032-2034

	73
	рп Сокольское, ул 9 Мая, д 41
	1973
	К
	С
	2
	2
	12
	25
	593
	516
	516
	2038-2040
	-
	2029-2031
	2029-2031
	-
	2029-2031
	-
	2029-2031
	-
	2041-2043
	2029-2031

	74
	с Дорофеево, ул Центральная, д 2
	1976
	К
	С
	2
	2
	8
	20
	405
	365
	274
	2029-2031
	-
	2029-2031
	2029-2031
	-
	2029-2031
	-
	2029-2031
	-
	2029-2031
	2029-2031

	75
	рп Сокольское, ул Садовая, д 10
	1988
	К
	С
	3
	4
	44
	81
	2 690
	2 339
	2 339
	2032-2034
	2032-2034
	2032-2034
	2032-2034
	2032-2034
	2032-2034
	-
	2032-2034
	2032-2034
	2032-2034
	2032-2034

	76
	рп Сокольское, ул Северная, д 11
	1990
	К
	С
	3
	4
	44
	87
	2 718
	2 363
	2 363
	2032-2034
	2032-2034
	2032-2034
	2032-2034
	-
	2032-2034
	-
	2032-2034
	2032-2034
	2032-2034
	2032-2034

	77
	рп Сокольское, ул Строителей, д 4
	1990
	К
	П
	4
	4
	54
	106
	2 954
	2 670
	2 670
	2032-2034
	2032-2034
	2032-2034
	2032-2034
	2032-2034
	2032-2034
	-
	2032-2034
	2032-2034
	2032-2034
	2032-2034

	78
	рп Сокольское, ул Садовая, д 2
	1982
	К
	С
	3
	2
	18
	25
	925
	851
	851
	2035-2037
	2035-2037
	2035-2037
	2035-2037
	2035-2037
	2035-2037
	-
	2035-2037
	-
	2035-2037
	2035-2037

	79
	рп Сокольское, ул Садовая, д 4
	1984
	К
	С
	2
	2
	16
	22
	730
	646
	646
	2035-2037
	2035-2037
	2035-2037
	2035-2037
	2035-2037
	2035-2037
	-
	2035-2037
	-
	2035-2037
	2035-2037

	80
	рп Сокольское, ул Садовая, д 6
	1987
	К
	С
	1
	4
	16
	26
	893
	780
	780
	2035-2037
	2035-2037
	2035-2037
	2035-2037
	2035-2037
	2035-2037
	-
	2035-2037
	2035-2037
	2035-2037
	2035-2037

	81
	рп Сокольское, ул Северная, д 7
	1981
	К
	С
	3
	2
	18
	44
	901
	854
	854
	2041-2043
	2035-2037
	2035-2037
	2035-2037
	x
	2041-2043
	-
	2041-2043
	-
	2041-2043
	2035-2037

	82
	рп Сокольское, ул Строителей, д 6
	1987
	К
	П
	6
	5
	77
	138
	4 304
	3 836
	3 836
	2035-2037
	2035-2037
	2035-2037
	2035-2037
	2035-2037
	2035-2037
	-
	2038-2040
	2035-2037
	2035-2037
	2035-2037

	83
	д Пудово, ул Центральная, д 2
	1983
	К
	С
	2
	2
	12
	26
	644
	560
	560
	2035-2037
	-
	2035-2037
	2035-2037
	-
	2035-2037
	-
	2041-2043
	-
	2035-2037
	2035-2037

	84
	д Пудово, ул Центральная, д 4
	1985
	К
	С
	2
	2
	12
	24
	645
	573
	573
	2035-2037
	-
	2035-2037
	2035-2037
	-
	2035-2037
	-
	2041-2043
	-
	2035-2037
	2035-2037

	85
	с Дорофеево, ул Центральная, д 3
	1981
	К
	С
	1
	2
	8
	17
	392
	366
	323
	2035-2037
	-
	2035-2037
	2035-2037
	-
	2035-2037
	-
	2035-2037
	-
	2035-2037
	2035-2037

	86
	рп Сокольское, ул Садовая, д 11
	1990
	К
	С
	1
	4
	16
	37
	886
	773
	773
	2038-2040
	2038-2040
	2038-2040
	2038-2040
	2038-2040
	2038-2040
	-
	2038-2040
	2038-2040
	2038-2040
	2038-2040

	87
	рп Сокольское, ул Садовая, д 14
	1991
	К
	С
	3
	4
	44
	79
	2 581
	2 398
	2 398
	2038-2040
	2038-2040
	2038-2040
	2038-2040
	2038-2040
	2038-2040
	-
	2038-2040
	2038-2040
	2038-2040
	2038-2040

	88
	рп Сокольское, ул Северная, д 9
	1984
	К
	С
	1
	3
	52
	91
	1 979
	1 381
	1 381
	2038-2040
	2038-2040
	-
	2038-2040
	-
	2038-2040
	-
	2038-2040
	-
	2038-2040
	2038-2040

	89
	рп Сокольское, ул Строителей, д 2
	1982
	К
	С
	1
	2
	46
	51
	1 032
	898
	898
	2041-2043
	2038-2040
	-
	2038-2040
	-
	2038-2040
	-
	2041-2043
	2038-2040
	2038-2040
	2038-2040

	90
	д Кузнецово, ул Центральная, д 13
	1980
	К
	С
	1
	2
	8
	21
	401
	349
	349
	2038-2040
	-
	2038-2040
	2038-2040
	-
	2038-2040
	-
	2038-2040
	-
	2038-2040
	2038-2040

	91
	д Мурзино, ул Садовая, д 1
	1980
	К
	С
	1
	2
	8
	20
	460
	398
	368
	2038-2040
	-
	2038-2040
	2038-2040
	-
	2038-2040
	-
	2038-2040
	-
	2038-2040
	2038-2040

	92
	с Гари, ул Молодежная, д 1
	1980
	К
	С
	2
	2
	12
	14
	578
	565
	565
	2038-2040
	-
	2038-2040
	2038-2040
	-
	2038-2040
	-
	2038-2040
	-
	2038-2040
	2038-2040

	93
	рп Сокольское, ул Докучаева, д 24
	2012
	Б
	С
	1
	3
	30
	60
	1 478
	1 269
	1 269
	2041-2043
	-
	2041-2043
	2041-2043
	2041-2043
	2041-2043
	-
	2041-2043
	-
	2041-2043
	2041-2043

	94
	рп Сокольское, ул Докучаева, д 26
	2011
	Б
	С
	1
	3
	33
	50
	1 746
	1 519
	1 519
	2041-2043
	2041-2043
	2041-2043
	2041-2043
	2041-2043
	2041-2043
	-
	2041-2043
	-
	2041-2043
	2041-2043

	95
	рп Сокольское, ул Калинина, д 36
	2009
	К
	С
	2
	2
	18
	34
	968
	896
	896
	2041-2043
	-
	2041-2043
	2041-2043
	-
	2041-2043
	-
	2041-2043
	2041-2043
	2041-2043
	2041-2043

	96
	рп Сокольское, ул Садовая, д 34
	2008
	К
	П
	4
	4
	41
	89
	2 427
	2 236
	2 236
	2041-2043
	-
	2041-2043
	2041-2043
	-
	2041-2043
	-
	2041-2043
	2041-2043
	2041-2043
	2041-2043

	97
	рп Сокольское, ул Калинина, д 6
	2011
	К
	С
	2
	2
	10
	6
	703
	611
	302
	2041-2043
	2041-2043
	2041-2043
	2041-2043
	2041-2043
	2041-2043
	-
	2041-2043
	2041-2043
	2041-2043
	2041-2043

	98
	д Мурзино, ул Садовая, д 3
	1984
	К
	С
	1
	2
	8
	14
	425
	370
	370
	2041-2043
	-
	2041-2043
	2041-2043
	-
	2041-2043
	-
	2041-2043
	-
	2041-2043
	2041-2043

	99
	д Мурзино, ул Садовая, д 5
	1988
	К
	С
	1
	2
	8
	17
	460
	430
	430
	2041-2043
	-
	2041-2043
	-
	-
	2041-2043
	-
	2041-2043
	-
	2041-2043
	2041-2043

	100
	д Мурзино, ул Южная, д 1
	1990
	К
	С
	3
	2
	18
	50
	1 056
	996
	834
	2041-2043
	-
	2041-2043
	-
	-
	2041-2043
	-
	2041-2043
	2041-2043
	2041-2043
	2041-2043

	101
	с Георгиевское, ул Центральная, д 2
	1983
	К
	С
	1
	2
	8
	14
	409
	404
	404
	2041-2043
	-
	2041-2043
	2041-2043
	-
	2041-2043
	-
	2041-2043
	-
	2041-2043
	2041-2043

	102
	рп Сокольское, ул Калинина, д 7
	2016
	К
	С
	1
	4
	14
	16
	890
	806
	806
	2041-2043
	-
	2041-2043
	2041-2043
	-
	2041-2043
	-
	2041-2043
	-
	2041-2043
	2041-2043

	103
	рп Сокольское, ул Садовая, д 35
	2015
	Б
	С
	3
	3
	35
	61
	1 882
	1 670
	1 670
	2041-2043
	-
	2041-2043
	2041-2043
	-
	2041-2043
	-
	2041-2043
	-
	2041-2043
	2041-2043

	104
	рп Сокольское, ул Садовая, д 36
	2014
	Б
	С
	2
	3
	24
	36
	1 003
	861
	861
	2041-2043
	-
	2041-2043
	2041-2043
	-
	2041-2043
	-
	2041-2043
	-
	2041-2043
	2041-2043

	105
	рп Сокольское, ул. Кирова, д.27
	2017
	К
	С
	1
	3
	10
	10
	540
	472
	416
	2041-2043
	-
	2041-2043
	2041-2043
	-
	2041-2043
	-
	2041-2043
	-
	2041-2043
	2041-2043

	106
	рп Сокольское, ул. Калинина, д.13
	2018
	К
	С
	1
	3
	12
	14
	544
	483
	418
	2041-2043
	-
	2041-2043
	2041-2043
	-
	2041-2043
	-
	2041-2043
	-
	2041-2043
	2041-2043

	107
	рп Сокольское, ул. Калинина, д.11
	2019
	К
	С
	1
	3
	10
	11
	543
	491
	430
	2041-2043
	-
	2041-2043
	2041-2043
	-
	2041-2043
	-
	2041-2043
	-
	2041-2043
	2041-2043

	108
	рп Сокольское, ул. Калинина, д.9
	2020
	К
	С
	1
	3
	10
	8
	543
	484
	425
	2041-2043
	-
	2041-2043
	2041-2043
	-
	2041-2043
	-
	2041-2043
	-
	2041-2043
	2041-2043

	109
	рп Сокольское, ул. Калинина, д.5
	2022
	К
	С
	1
	3
	21
	14
	1 166
	1 046
	1 038
	2041-2043
	-
	2041-2043
	 
	-
	 
	-
	 
	-
	 
	 



