[image: image1.png]



Администрация городского округа Сокольский 

Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	от 08 декабря 2015 года
	№ 521   


О внесении изменений в постановление администрации городского округа Сокольский Нижегородской области от 16.04.2015 № 191 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, в отношении многоквартирных домов городского округа Сокольский на 2014 - 2016 годы»
В соответствии со статьей 15 Закона Нижегородской области от 28.11.2013 № 159-З «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области», и в связи с актуализацией краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества, постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа Сокольский Нижегородской области от 16.04.2015 № 191 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, в отношении многоквартирных домов городского округа Сокольский на 2014 - 2016 годы» согласно приложению.
2. Контроль возложить на первого заместителя главы администрации городского округа Сокольский Нижегородской области Григорьева В.А.
	Глава администрации
	И.В.Бобров


Приложение 1
к постановлению администрации городского округа Сокольский Нижегородской области

от 08.12.2015 № 521
1. Внести в Паспорт краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, в отношении многоквартирных домов городского округа Сокольский на 2014 - 2016 годы, следующие изменения:
1.1. Абзац 7 «Объем и источники финансирования» изложить в следующей редакции:
	7. Объем и источники финансирования
	1) на 2014 год предполагается финансирование в сумме 3080,283 тыс. рублей, в том числе
- за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее Фонд) – 1303,000 тыс. рублей;

-за счет средств бюджета Нижегородской области – 1350,000 тыс. рублей, 

- за счет средств бюджета Сокольского муниципального района Нижегородской области – 337,600 тыс. рублей;

- за счет средств собственников – 89,683 тыс. рублей.

2) на 2015 год предполагается финансирование в сумме 2649,756 тыс. рублей, в том числе

- за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее Фонд) – 665,000 тыс. рублей;

-за счет средств бюджета Нижегородской области – 786,000 тыс. рублей, 

- за счет средств бюджета городского округа Сокольский Нижегородской области – 139,000 тыс. рублей;

- за счет средств собственников – 1059,756 тыс. рублей.

3) на 2016 год предполагается финансирование в сумме 3639,888 тыс. рублей за счет средств собственников.


1.2. Абзац 10 изложить в следующей редакции:

«10. Объем долевого финансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов, указанных в Плане, за счет средств Фонда, средств бюджета субъекта Российской Федерации, средств местных бюджетов, средств товариществ собственников жилья либо средств собственников помещений в многоквартирных домах.

	Год проведения капитального ремонта
	Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ, 

тыс. руб.
	Областной бюджет, тыс. руб.
	Бюджет городского округа Сокольский,

тыс. руб.
	Средства собственников помещений 

тыс. руб.

	2014
	1303,000
	1350,000
	337,600
	89,683

	2015
	665,000
	786,000
	139,000
	1059,756

	2016
	
	
	
	3639,888

	Итого
	1968,000
	2136,000
	476,600
	4789,327


Обоснование объема долевого финансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов в 2014 и 2015 годах осуществляется исходя из предельной стоимости проведения капитального ремонта, перечня и объема работ, определяемых на основании данных в отношении многоквартирных домов, включенных в План.»

1.3. Абзац 12 изложить в следующей редакции:

«12. Стоимость проектных работ (ПИР) составляет: в 2014 году – 7,84%; в 2015-2016 годах - 5% , стоимость затрат на технический надзор составляет 1,1% от строительно-монтажных работ (СМР) согласно локальных сметных расчетов по каждому виду работ».

1.4. Приложение 1 «Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, в отношении многоквартирных домов городского округа Сокольский на 2014-2016 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 1.

1.5. Приложение 2 «Перечень многоквартирных домов, находящихся на территории городского округа Сокольский Нижегородской области, общее имущество которых подлежит капитальному ремонту в 2014-2016 годах, включенных в краткосрочный план» изложить в новой редакции согласно приложению 2.

1.6. Приложение 3 «Реестр многоквартирных домов, находящихся на территории городского округа Сокольский Нижегородской области, общее имущество которых подлежит капитальному ремонту в 2014-2016 годах, включенных в краткосрочный план» изложить в новой редакции согласно приложению 3.

	Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, в отношении многоквартирных домов городского округа Сокольский 
на 2014-2016 годы
	

	Приложение 1

Финансовое обеспечение многоквартирных домов, находящихся на территории городского округа Сокольский Нижегородской области, общее имущество которых подлежит капитальному ремонту в 2014-2016 годах, включенных в краткосрочный план


	№
п/п
	Наименование муниципального района (городского округа)
	Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, участвующих в региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области
	Общая площадь жилых и нежилых помещений, выбывших из региональной программы 
	Общая площадь жилых и нежилых помещений, вновь включенных в региональную программу 
	Размер взноса на капитальный ремонт  МКД
	Объем начисления  (столбец 4 х столбец 9)
	Планируемый процент сбора взносов на капитальный ремонт
	Доля направленная на капитальный ремонт в соотвествии со статьей 32 Закона  Нижегородской области от 28.11.2013 № 159-З
	Средства государственной и муниципальной поддержки
	Всего средств на капитальный ремонт (столбец 10 х столбец 11х столбец 12х12 мес.)+столбец 13)

	
	
	Всего
	в  том числе*
	
	
	
	
	
	
	Всего
	в том числе
	

	
	
	
	у регионального оператора
	на спе.циальном счете у регионального оператора
	на специальном счете ТСЖ и т.д.
	
	
	
	
	
	
	
	за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ
	за счет средств  бюджета субъекта Российской Федерации
	за счет средств местного бюджета
	

	
	
	кв.м 
	кв.м 
	кв.м 
	кв.м 
	кв.м 
	кв.м 
	руб.
	руб.
	%
	%
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Всего по городскому округу Сокольский на 2014-2016 годы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4580600
	1968000
	2136000
	476600
	9369927

	по МО на 2014 год
	72030,55
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2990600
	1303000
	1350000
	337600
	2990600

	по МО на 2015  год
	71409,19
	67574,26
	 
	3834,93
	 
	 
	6,3
	425718
	60
	50
	1590000
	665000
	786000
	139000
	2739439

	по МО на 2016  год
	71409,19
	67574,26
	 
	3834,93
	 
	 
	6,3
	425718
	75
	95
	 
	 
	 
	 
	3639888


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Приложение 2

	Перечень многоквартирных домов, находящихся на территории городского округа Сокольский Нижегородской области, общее имущество которых подлежит капитальному ремонту в 2014-2016 годах, включенных в краткосрочный план 


	№ п/п
	Адрес МКД
	Год ввода в эксплуатацию
	Завершения последнего капитального ремонта
	Способ формирования Ф: спецсчет-ТСЖ/ЖК; спецсчет у рег.оператора-СчРО; счет рег.оператора- РО
	Материал стен
	Количество этажей
	Количество подъездов
	Общая площадь МКД, всего
	Площадь помещений МКД
	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана
	Источники финансирования капитального ремонта
	Стоимость капитального ремонта
	Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД
	Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД
	Плановая дата завершения работ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	всего:
	жилых помещений 
	нежилых помещений 
	в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан
	
	всего:
	в том числе:
	всего:
	в том числе:
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ
	за счет средств  бюджета субъекта Российской Федерации
	за счет средств местного бюджета
	за счет средств собственников помещений в МКД
	
	стоимость строительно-монтажных работ (СМР) 
	стоимость проектных работ ( ПИР)
	стоимость затрат на технический надзор
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	кв. м
	кв. м
	кв. м
	кв. м
	кв. м
	чел.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб./кв. м
	руб./кв. м
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	Всего по городскому округу Сокольский  на 2014-2016 годы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7386,70
	6760,69
	6760,69
	 
	6399,19
	322
	9369927
	1 968 000
	2 136 000
	476 600
	4 789 327
	9 369 927
	8 763 087
	510 446
	96 394
	 
	 
	 

	Итого по МО на 2014 год
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2779,50
	2542,63
	2542,63
	 
	2409,03
	118
	3 080 283
	1 303 000
	1 350 000
	337 600
	89 683
	3 080 283
	2 871 877
	176 815
	31 591
	 
	 
	 

	1
	р.п. Сокольское, ул. Гагарина, д. 10
	1984
	не было
	РО
	К
	2
	3
	944,60
	864,90
	864,90
	 
	775,60
	40
	1273328
	538634
	558063
	139558
	37073
	1 273 328
	1168810
	91 661
	12857
	1472
	3989
	 12.2015

	2
	р.п. Сокольское, ул. Гагарина, д. 4
	1984
	не было
	РО
	К
	2
	3
	905,70
	825,43
	825,43
	 
	781,13
	41
	903477
	382183
	395968
	99021
	26305
	903 477
	851533
	42 577
	9367
	1095
	3989
	 12.2015

	3
	р.п. Сокольское, ул. Докучаева, д. 30
	1982
	не было
	РО
	К
	2
	3
	929,20
	852,30
	852,30
	 
	852,30
	37
	903478
	382183
	395969
	99021
	26305
	903 478
	851534
	42 577
	9367
	1060
	3989
	 12.2015

	Итого по МО на 2015 год
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1850,30
	1690,33
	1690,33
	 
	1556,73
	81
	2649756
	665000
	786000
	139000
	1059756
	2649756
	2460590
	162100
	27066
	 
	 
	 

	4
	р.п. Сокольское, ул. Гагарина, д. 10
	1984
	не было
	РО
	К
	2
	3
	944,60
	864,90
	864,90
	 
	775,60
	40
	1497549
	375834
	444220
	78558
	598937
	1497549
	1374626
	107802
	15121
	1731
	3359
	 12.2016

	5
	р.п. Сокольское, ул. Гагарина, д. 4
	1984
	не было
	РО
	К
	2
	3
	905,70
	825,43
	825,43
	 
	781,13
	41
	1152207
	289166
	341780
	60442
	460819
	1152207
	1085964
	54298
	11945
	1396
	3359
	 12.2016

	Итого по МО на 2016 год
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2756,90
	2527,73
	2527,73
	 
	2433,43
	123
	3639888
	 
	 
	 
	3639888
	3639888
	3430620
	171531
	37737
	 
	 
	 

	6
	р.п. Сокольское, ул. Гагарина, д. 4
	1984
	не было
	РО
	К
	2
	3
	905,70
	825,43
	825,43
	 
	781,13
	41
	627345
	 
	 
	 
	627345
	627345
	591277
	29564
	6504
	760
	 
	 12.2016

	7
	р.п. Сокольское, ул. Докучаева, д. 30
	1982
	не было
	РО
	К
	2
	3
	929,20
	852,30
	852,30
	 
	852,30
	37
	1049222
	 
	 
	 
	1049222
	1049222
	988899
	49445
	10878
	1231
	 
	 12.2016

	8
	р.п. Сокольское, ул. Докучаева, д. 32
	1980
	не было
	РО
	К
	2
	3
	922,00
	850,00
	850,00
	 
	800,00
	45
	1963321
	 
	 
	 
	1963321
	1963321
	1850444
	92522
	20355
	2310
	 
	 12.2016


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Приложение 3

	Реестр многоквартирных домов, находящихся на территории городского округа Сокольский Нижегородской области, общее имущество которых подлежит капитальному ремонту в 2014-2016 годах, включенных в краткосрочный план


	№ п\п
	Адрес МКД
	Стоимость капитального ремонта, ВСЕГО
	Виды  работ и услуг,  подлежащих выполнению при проведении работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД

	
	
	
	ВСЕГО  ремонт внутридомовых инженерных систем
	в том числе
	ремонт или замена лифтового оборудования
	ремонт крыши
	ремонт подвальных помещений
	ремонт фасадов
	утепление фасадов
	ремонт фундамента
	переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю
	Замена признанных непригодными к применению коллективных (общедоа коммунальных ресурсов (ПУ)
	Установка или замена признанных непригодными к применению узлов управления и регулирования потребления коммунальных ресурсов (УУ, УР)
	Ремонт системы дымоудаления
	другие виды

	
	
	
	
	холодное водоснабжение 
	горячее водоснабжение
	система отопления
	система электроснабжения 
	система водоотведения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	руб.
	руб.
	м
	руб.
	м
	руб.
	м
	руб.
	м
	руб.
	м
	руб.
	ед.
	руб.
	кв. м
	руб.
	кв. м
	руб.
	кв. м
	руб.
	кв. м
	руб.
	куб. м
	руб.
	кв. м
	руб. 
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32

	Всего по городскому округу Сокольский на 2014-2016 годы
	9369927
	5448491
	448,00
	1730727
	 
	 
	1000,00
	1453372
	640,00
	1050968
	384,00
	1213424
	 
	 
	3128,00
	3659643
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	261793
	 
	 
	 

	Итого по МО на 2014 год
	3080283
	267986
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	160,00
	267986
	 
	 
	 
	 
	2346,00
	2745543
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	66754
	 
	 
	 

	1
	р.п. Сокольское, ул. Гагарина, д. 10
	1273328
	267986
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	160,00
	267986
	 
	 
	 
	 
	782,00
	938588
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	66754
	 
	 
	 

	2
	р.п. Сокольское, ул. Гагарина, д. 4
	903477
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	782,00
	903477
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	р.п. Сокольское, ул. Докучаева, д. 30
	903478
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	782,00
	903478
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого по МО на 2015 год
	2649756
	2649756
	224,00
	886974
	 
	 
	1000,00
	1453372
	 
	 
	96,00
	309410
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	р.п. Сокольское, ул. Гагарина, д. 10
	1497549
	1497549
	112,00
	449349
	 
	 
	500,00
	738790
	 
	 
	96,00
	309410
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	р.п. Сокольское, ул. Гагарина, д. 4
	1152207
	1152207
	112,00
	437625
	 
	 
	500,00
	714582
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	Итого по МО на 2016 год
	3639888
	2530749
	224,00
	843753
	 
	 
	 
	 
	480,00
	782982
	288,00
	904014
	 
	 
	782,00
	914100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	195039
	 
	 
	 

	6
	р.п. Сокольское, ул. Гагарина, д. 4
	627345
	562332
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	160,00
	260994
	96,00
	301338
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	65013
	 
	 
	 

	7
	р.п. Сокольское, ул. Докучаева, д. 30
	1049222
	984209
	112,00
	421877
	 
	 
	 
	 
	160,00
	260994
	96,00
	301338
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	65013
	 
	 
	 

	8
	р.п. Сокольское, ул. Докучаева, д. 32
	1963321
	984208
	112,00
	421876
	 
	 
	 
	 
	160,00
	260994
	96,00
	301338
	 
	 
	782,00
	914100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	65013
	 
	 
	 


