[image: image1.png]



Администрация городского округа Сокольский

Нижегородской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

	от 16 сентября 2015 года
	№ 940


	Об утверждении плана мероприятий по построению, внедрению и развитию на территории городского округа Сокольский аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
	


В соответствии с распоряжением Правительства Нижегородской области от 14 июля 2015 года № 1293-р «Об организации и выполнении мероприятий по построению, внедрению и развитию на территории Нижегородской области аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», а также в целях построения, внедрения и развития на территории городского округа Сокольский аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (далее - АПК «Безопасный город»):

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по построению, внедрению и развитию на территории городского округа Сокольский АПК «Безопасный город» (далее – План).
2. Отделу гражданской защиты, пожарной безопасности и мобилизационной подготовки администрации городского округа Сокольский осуществлять контроль за реализацией мероприятий Плана согласно установленных сроков.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Григорьева В.А.
	Глава администрации
	И.В.Бобров


Утвержден

распоряжением администрации

городского округа Сокольский

Нижегородской области

от 16.09.2015 N 940
ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОСТРОЕНИЮ, ВНЕДРЕНИЮ И РАЗВИТИЮ АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА "БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД" НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СОКОЛЬСКИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА ПЕРИОД 2015 - 2020 ГОДОВ

(далее - АПК "Безопасный город")

	N

п/п
	Наименование мероприятия
	Исполнитель
	Срок выполнения
	Финансовые средства
	Результаты
	Примечание

	1.
	Принятие администрацией городского округа муниципального правовых

актов в части, касающейся построения, внедрения и развития АПК на территории городского округа, определяющих:

- координаторов работ (основного исполнителя) по реализации мероприятий по внедрению и развитию АПК на территории городского округа;

- этапность внедрения и развития АПК;

- порядок планирования и финансирования мероприятий построения АПК
	Отдел гражданской защиты, пожарной безопасности и мобилизационной подготовки администрации городского округа Сокольский
	III квартал 2015 года
	не требуется
	Муниципальный правовой акт по вопросам построения АПК "Безопасный город" на территории соответствую-щего муниципального образования
	С учетом Концепции построения и развития аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 года N 2446-р (далее - Концепция) и Методических рекомендаций, утвержденных заместителем председателя Межведомственной комиссии по вопросам, связанным с внедрением и развитием систем аппаратно-программного комплекса технических средств "Безопасный город" (далее - Методические рекомендации).

Распоряжение администрации городского направить в управление по обеспечению деятельности гражданской обороны и пожарной безопасности Нижегородской области.

	2.
	Разработка, согласование и утверждение плана мероприятий по построению, внедрению и развитию АПК на территории городского округа 
	Отдел гражданской защиты, пожарной безопасности и мобилизационной подготовки администрации городского округа Сокольский
	III квартал 2015 года
	не требуется
	План мероприятий по построению, внедрению и развитию АПК на территории городского округа
	Результат (план) направить в управление по обеспечению деятельности гражданской обороны и пожарной безопасности Нижегородской области.

	3.
	Разработка технического задания на проектирование АПК на территории городского округа Сокольский, подготовка и проведение открытого конкурса по выбору испол-нителя работ на разработку технического проекта 
	Отдел гражданской защиты, пожарной безопасности и мобилизационной подготовки администрации городского округа Сокольский
	IV квартал 2016 года
	
	Согласованное техническое задание, комплект конкурсной документации, государственный контракт на разработку технического проекта
	С учетом Концепции и Методических рекомендаций.

	4.
	Подготовка проекта постановления администра-ции городского округа о внесении в муниципальную программу городского округа Сокольский "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах городского округа Соколь-ский", утвержденную постановлением администра-ции от 12 ноября 2014 года N 398, изменений о дополне-нии муниципальной программы подпрограммой, предусматривающей, начиная с 2016 года, меро-приятия и этапы построения, внедрения и развития АПК на территории городского округа, целевые значения критериев и показателей оценки эффективности использования АПК и его сегментов (в том числе в муниципальных образова-ниях) и обеспечивающей финансирование указанных мероприятий
	Отдел гражданской защиты, пожарной безопасности и мобилизационной подготовки администрации городского округа  Сокольский
	III квартал 2015 года
	не требуется
	Постановление администрации городского округа о внесении соответствующих изменений в муниципальную программу
	В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа.

Программы направить в Главное управление МЧС России по Нижегородской области

	5.
	Составление и внесение в установленном порядке проекта бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый период с запланированными расходами на реализацию мероприятий по построению, внедрению и развитию АПК
	Управление финансов администрации городского округа Сокольский
	IV квартал 2016 года
	не требуется
	Принятие решения Совета Депутатов городского округа Сокольский о бюджете городского округа на очередной финансовый год и плановый период с запланирован-ными расходами на реализацию мероприятий по построению, внедрению и развитию АПК
	

	6.
	Проведение мероприятий по подготовке единой дежурно-диспетчерской службы (далее - ЕДДС)

городского округа Сокольский, дежурно-диспетчерских служб (далее - ДДС),

других структур, необходимых для функционирования АПК
	Отдел гражданской защиты, пожарной безопасности и мобилизационной подготовки администрации городского округа  Сокольский, Начальник ЕДДС городского округа Сокольский
	постоянно до конца 2019 года
	
	1. План организационных мероприятий по завершению создания ЕДДС.

2. Работы по совершенствованию ЕДДС.

3. План мероприятий по совершенствованию служб, взаимодействующих с АПК
	С учетом Концепции и Методических рекомендаций

	7.
	Организация процесса обучения дежурно-диспетчерского персонала АПК на территории городского округа 
	Отдел гражданской защиты, пожарной безопасности и мобилизационной подготовки администрации городского округа Сокольский, Начальник ЕДДС городского округа Сокольский
	2017 - 2020 годы
	не требуется
	Формирование государственного задания для УМЦ на обучение
	С учетом Методических рекомендаций

	8.
	Проведение приемочных испытаний АПК.

Ввод в эксплуатацию АПК на территории городского округа Сокольский
	Отдел гражданской защиты, пожарной безопасности и мобилизационной подготовки администрации городского округа  Сокольский, Начальник ЕДДС городского округа Сокольский
	2017 - 2020 годы
	не требуется
	1. Акт сдачи-приемки АПК.

2. Акт ввода в эксплуатацию.

3. Распоряжение администрации городского округа о вводе в эксплуатацию АПК
	С учетом Концепции и Методических рекомендаций

	9.
	Проведение обучения персонала АПК на территории городского округа Сокольский
	Отдел гражданской защиты, пожарной безопасности и мобилизационной подготовки администрации городского округа Сокольский, Начальник ЕДДС городского округа Сокольский
	2017 - 2020 годы
	
	Обучение персонала ЕДДС, ДДС взаимодействующих служб интегрированных АПК
	С учетом Концепции и Методических рекомендаций

	10.
	Информирование населения о вводе АПК на территории городского округа Сокольский
	Управление делами администрации городского округа Сокольский
	2017 - 2020 годы
	
	Проведение рекламно-информационных кампаний по информированию населения о создании АПК
	


