[image: image1.png]



Администрация муниципального округа Сокольский 

Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	от 04 июля 2025 года 
	№ 523


О внесении изменений в постановление администрации городского округа Сокольский Нижегородской области от 21.03.2023 № 146 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение качества водоснабжения населения и водоотведения на территории муниципального округа Сокольский Нижегородской области на 2023-2025 годы» (с изменениями от 23.08.2023 № 461, от 27.12.2023 № 823, от 22.01.2024 № 72, от 04.06.2024 № 579, от 23.10.2024 № 1059, от 29.11.2024 № 1244, от 23.12.2024 № 1334, от 23.01.2025 № 49, от 05.05.2025 № 408)
В соответствии с решением Совета депутатов городского округа Сокольский Нижегородской области от 20.12.2024 № 108 «О бюджете городского округа Сокольский Нижегородской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» и в целях актуализации мероприятий муниципальной программы в 2025 году администрация муниципального округа Сокольский Нижегородской области постановляет:

1. Внести в муниципальную программу «Повышение качества водоснабжения населения и водоотведения на территории муниципального округа Сокольский Нижегородской области на 2023-2025 годы» (далее – муниципальная программа), утвержденную постановлением администрации городского округа Сокольский Нижегородской области от 21.03.2023 № 146, следующие изменения:

1.1. Строку паспорта муниципальной программы «Объем и источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:

	Объем и источники финансирования программы
	Общий объем средств, направляемых на реализацию муниципальной программы, составляет 86187,51414 тыс. руб., из них:

	
	
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.

	Всего:
	86187,51414
	19321,2
	33225,15914
	33641,155

	Средства местного бюджета
	86187,51414
	19321,2
	33225,15914
	33641,155


1.2. Таблицу 2 приложения 1 к муниципальной программе «Перечень основных мероприятий программы» на 2025 год изложить в следующей редакции согласно приложению 1 к постановлению.
1.2. Таблицу 3 приложения 1 к муниципальной программе «Сведения об индикаторах и непосредственных результатах» изложить в следующей редакции согласно приложению 2 к постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Управлению делами администрации муниципального округа Сокольский Нижегородской области (Гульнева В.Г.) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в районной газете «Сельская новь» и размещение на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Сокольский Нижегородской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Стрелкина В.С.
	Глава местного самоуправления 
	А.М.Созонов


Подготовил: Ермакова Е.С. ___________

Согласовано: Каретникова К.А. _______________

Стрелкин В.С. ______________

Крылова С.В. ________________

Отпечатано: 4 экз.
1 – отдел АГ и ЖКХ
2 - управление финансов

3 – УИЗО
4 – МП «Водоканал»
Приложение № 1

к постановлению администрации муниципального округа Сокольский Нижегородской области

от 04.07.2025 № 523
Таблица 2. Перечень основных мероприятий программы

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Характеристики
	Объем средств, тыс. руб.
	Источник финансирования

	2025 год

	1.
	Подпрограмма «Водоснабжение»
	
	
	

	1.1
	Ремонт участка водопровода р.п.Сокольское, ул.Докучаева от д.80 до д.103
	300 п/м
	500,0
	бюджет

	1.2
	Устройство смотровых колодцев 
	2 шт.
	40,0
	бюджет

	1.3
	Установка пожарных гидрантов
	1 шт.
	20,0
	бюджет

	1.4
	Текущий, аварийный ремонт сетей водоснабжения 
	по факту
	135,0
	бюджет

	1.5 
	Финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с проведением ремонтных работ объектов коммунальной инфраструктуры (приобретение емкости из стеклопластика и УФ-колодца для ремонта станции второго подъема воды в р.п.Сокольское)
	1 объект
	7850,0
	бюджет

	1.6 
	Бурение скважины д.Шумилово
	1 шт.
	65,0
	

	1.7
	Мероприятия по переоценке запасов на государственную экспертизу запасов полезных ископаемых (продление лицензии)
	1 шт.
	410,0
	бюджет

	
	Итого:
	
	9020,0
	

	2.
	Подпрограмма «Водоотведение»
	
	
	

	2.1
	Разработка проектной сметной документации
	1 проект
	5000,0
	бюджет

	2.2
	Выполнение работ по ремонту и содержанию объектов водоканализационного хозяйства (очистные сооружения канализации р.п.Сокольское)
	1 объект
	10500,0
	бюджет

	2.3
	Оказание финансовой помощи МП «Водоканал» в связи с приобретением транспортного средства (лизинг)
	1 транспортное средство
	2487,3
	бюджет

	2.4
	Содержание очистных сооружений (работы по монтажу дополнительных металлических трапов над вторичными отстойниками)
	1 объект
	506,26
	бюджет

	2.5
	Оплата лизинговых платежей за приобретенную технику
	1 транспортное средство
	5000,0
	бюджет

	2.6
	Оказание финансовой помощи для оплаты штрафных санкций по решению Арбитражного суда Нижегородской области
	1 шт.
	1027,595
	бюджет

	2.7
	Оказание финансовой помощи для оплаты штрафных санкций по Постановлению о назначении административного наказания
	1 шт.
	100,0
	бюджет

	
	Итого:
	
	24621,155
	


Приложение № 2

к постановлению администрации муниципального округа Сокольский Нижегородской области

от 04.07.2025 № 523
Таблица 3. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

	
	Наименование индикатора / непосредственного результата
	Ед. измерения
	Значение индикатора/непосредственного результата

	
	
	
	2023
	2024
	2025

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Индикаторы

(доля выполненных работ к общему объему запланированных мероприятий с нарастающим итогом)

	1
	Разработка ПСД водозабора
	доля
	1
	-
	-

	2
	Бурение скважин
	доля
	0,8
	-
	1

	3
	Подключение новых скважин
	доля
	1
	-
	-

	4
	Ремонт, замена участка водопровода ХВС
	доля
	0,3
	0,8
	1

	5
	Выполнение прокола под дорогой для прокладки трубопровода ХВС д.Мурзино
	шт.
	1
	-
	-

	6
	Приобретение насосов для артезианских скважин
	доля
	0,4
	1
	-

	7
	Ремонт и содержание водоканализационного хозяйства (очистные р.п.Сокольское)
	доля
	0,3
	0,6
	1

	8
	Ремонт КНС
	доля
	0,3
	-
	-

	9
	Подключение очистных сооружений к существующим сетям канализации (пуско-наладочные работы)
	доля
	0,2
	1
	-

	10
	Ремонт станции второго подъема воды по ул.Приовражная р.п.Сокольское
	доля
	1
	-
	-

	11
	Финансовая помощь в связи приобретением транспортного средства (вакуумная машина лизинг) 
	доля
	0,3
	0,3
	1

	12
	Частичное возмещение затрат муниципальным предприятиям, осуществляющим содержание очистных сооружений (в т.ч. выполнение пуско-наладочных работ)
	доля
	-
	1
	-

	13
	Капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципальной собственности городского округа – очистные сооружения канализации производительностью 1200 м3/сут. в р.п.Сокольское Нижегородской области путем модернизации для выполнения ПСД строительно-монтажных работ и пуско-наладочных работ
	доля
	-
	1
	-

	14
	Устройство смотровых колодцев
	шт.
	-
	-
	1

	15
	Установка пожарных гидрантов
	шт.
	-
	-
	1

	16
	Оплата штрафных санкций по решению суда
	шт.
	-
	-
	1

	17
	Мероприятия по переоценке запасов на государственную экспертизу запасов полезных ископаемых (продление лицензии)
	шт.
	-
	-
	1

	Непосредственные результаты
	
	
	епосредственные результаты

	1
	Разработка ПСД 
	шт.
	1
	-
	1

	2
	Бурение скважин
	шт.
	3
	-
	1

	3
	Подключение новых скважин
	шт.
	2
	-
	-

	4
	Ремонт, замена участка водопровода ХВС
	п/м
	496
	814
	300

	5
	Выполнение прокола под дорогой для прокладки трубопровода ХВС д.Мурзино
	шт.
	1
	-
	-

	6
	Приобретение насосов на артезианские скважины р.п.Сокольское
	шт.
	4
	5
	-

	7
	Ремонт и содержание водоканализационного хозяйства (очистные р.п.Сокольское)
	шт.
	1
	1
	1

	8
	Ремонт КНС
	шт.
	1
	-
	-

	9
	Подключение очистных сооружений к существующим сетям канализации
	объект
	1
	1
	-

	10
	Ремонт станции второго подъема воды по ул.Приовражная р.п.Сокольское
	шт.
	1
	-
	1

	11
	Финансовая помощь в связи приобретением транспортного средства (вакуумная машина лизинг)
	ед.
	1
	1
	2

	12
	Частичное возмещение затрат муниципальным предприятиям, осуществляющим содержание очистных сооружений (в т.ч. выполнение пуско-наладочных работ)
	объект
	-
	1
	-

	13
	Капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципальной собственности городского округа – очистные сооружения канализации производительностью 1200 м3/сут. в р.п.Сокольское Нижегородской области путем модернизации для выполнения ПСД строительно-монтажных работ и пуско-наладочных работ
	объект
	-
	1
	-

	14
	Устройство смотровых колодцев
	шт.
	-
	-
	2

	15
	Установка пожарных гидрантов
	шт.
	-
	-
	1

	16
	Оплата штрафных санкций по решению суда
	шт.
	-
	-
	2

	17
	Мероприятия по переоценке запасов на государственную экспертизу запасов полезных ископаемых (продление лицензии)
	шт.
	-
	-
	1


