[image: image1.png]



Администрация городского округа Сокольский
Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	от 17 июля 2015 года
	№ 342


	Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Сокольский Нижегородской области на 2015-2017 годы"


В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" и реализацией государственной политики в области обеспечения безопасности дорожного движения, направленной на сокращение количества дорожно-транспортных происшествий:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Сокольский Нижегородской области на 2015 - 2017 годы" (далее - Программа).

2. Управлению финансов администрации городского округа Сокольский Нижегородской области (Норкиной А.Н.) производить финансирование Программы в пределах бюджетных ассигнований на финансовый год.

3. Управлению делами администрации городского округа Сокольский Нижегородской области обеспечить официальное опубликование в районной газете «Сельская новь» и размещение постановления на официальном сайте администрации городского округа Сокольский Нижегородской области.

4. Настоящее постановление вступает со дня подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Григорьева В.А.
	Глава администрации
	И.В.Бобров                                                 


Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Сокольский Нижегородской области на 2015-2017 годы"
	1
	Наименование программы
	"Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Сокольский Нижегородской области на 2015 - 2017 годы"

	2
	Основание для разработки Программы
	- Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения";

- постановление Правительства Нижегородской области от 31 октября 2013 года N 792 "Об утверждении государственной программы "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области до 2016 года"

	3
	Заказчик программы
	Администрация городского округа Сокольский Нижегородской области

	4
	Основные разработчики программы
	Администрация городского округа Сокольский Нижегородской области

	5
	Муниципальный заказчик и исполнители Программы
	- Администрация городского округа Сокольский Нижегородской области (г.о. Сокольский),

- Муниципальное предприятие "Водоканал";

- ОГИБДД МО МВД РФ «Ковернинский» (по согласованию);

- МП «Сокольское ПАП»;

- ГБУЗ «Сокольская центральная районная больница» (по согласованию)

	6
	Сроки реализации
	2015 - 2017 гг.

	7
	Цель программы
	Предупреждение дорожно-транспортных происшествий, сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП

	8
	Основные направления и задачи реализации
	- Создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения, повышения культуры вождения;

- формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах;

- развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях;

- повышение требований к подготовке водителей на получение права на управление транспортными средствами и требований к автошколам, осуществляющим такую подготовку;

- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов;

- повышение уровня технического обеспечения мероприятий по безопасности дорожного движения

	9
	Объемы и источник финансирования Программы
	Источник финансирования
	Годы реализации Программы

	
	
	
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	Всего за период реализации

	
	
	Бюджет городского округа Сокольский,

тыс. руб.
	439,3
	439,3
	439,3
	1317,9

	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	Прочие источники
	-
	-
	-
	-

	
	
	Всего

тыс. руб.
	439,3
	439,3
	439,3
	1317,9

	10
	Методы реализации программы
	Реализация Программы является инструментом организации эффективного выполнения программных мероприятий и контроля достижения ожидаемых конечных результатов

	11
	Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели эффективности
	Уменьшение дорожно-транспортных происшествий, уменьшение количества лиц, погибших в результате ДТП

	12
	Организация контроля за исполнением программы
	Контроль за реализацией программы осуществляет заместитель главы администрации городского округа Сокольский Нижегородской области


2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ

ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ

Целью Программы является предупреждение дорожно-транспортных происшествий (ДТП), сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП.

Достижение заявленной цели предполагает использование системного подхода к установлению следующих взаимодополняющих друг друга приоритетных задач по обеспечению безопасности дорожного движения:

- создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения, повышения культуры вождения;

- формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах;

- развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях;

- повышение требований к подготовке водителей на получение права на управление транспортными средствами и требований к автошколам, осуществляющим такую подготовку;

- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов;

- повышение уровня технического обеспечения мероприятий по безопасности дорожного движения.

Аварийность на дорогах городского округа Сокольский является одной из социально-экономических проблем.

Анализ основных показателей аварийности свидетельствует о том, что уровень дорожно-транспортного травматизма в городском округе Сокольский снижается.

К основным факторам, определяющим причины аварийности, следует отнести:

- недостатки системы государственного управления, регулирования и контроля деятельности по БДД;

- пренебрежение требованиями БДД со стороны участников дорожного движения;

- недостаточная поддержка со стороны общества мероприятий, направленных на обеспечение БДД;

- низкое качество подготовки водителей, приводящее к ошибкам в оценке дорожной обстановки;

- недостатки технического обеспечения мероприятий БДД, в первую очередь несоответствие технического уровня улично-дорожной сети, транспортных средств, технических средств организации дорожного движения современным требованиям;

- несвоевременность обнаружения ДТП и оказания медицинской помощи пострадавшим.

Сохраняющаяся сложная обстановка с аварийностью во многом определяется постоянно возрастающей мобильностью населения при перераспределении объемов перевозок от общественного транспорта к личному.

Определяющее влияние на аварийность оказывают водители индивидуальных транспортных средств, в том числе по вине водителя. Удельный вес ДТП с участием указанных лиц в 2014 году превышает 80 % от всех ДТП, связанных с несоблюдением водителями требований БДД.

Одним из факторов, оказывающих наиболее сильное влияние на состояние БДД, является уровень автомобилизации.

При этом наблюдается увеличение диспропорции между приростом числа автомобилей и приростом протяженности улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки. В результате растет количество участков дорог с критическим уровнем загрузки дорожной сети, при котором вероятность совершения ДТП резко повышается.

Значительно перегружены центральные автомобильные автодороги рабочего поселка Сокольское, периодически возникают задержки в движении транспорта.

В целях снижения негативных последствий автомобилизации, сокращения аварийности на автодорогах г.о. Сокольский разрабатывается целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Сокольский Нижегородской области в 2015 - 2017 гг.".

В городском округе Сокольский Нижегородской области за период с 01.01.2014 по 31.12.2014 зарегистрировано 22 ДТП, при которых 2 человека погибло и 26 получили ранения. По сравнению с аналогичным периодом 2013 года количество ДТП уменьшилось на 15,4 %, число погибших уменьшилось на 50,0 %, число раненых сократилось на 10,3 %.

Тяжесть последствий ДТП в городском округе Сокольский уменьшилась на 33,3%, с 3,0 до 2,0.

За 2014 год на территории г.о. Сокольский зарегистрировано 3 ДТП с детским дорожно-транспортным травматизмом (АППГ - 1, - 25,0%, в которых погибших нет, 7 детей получили ранения различной степени тяжести (АППГ +3, +75,0 %).

В ходе проведенного анализа детского дорожно-транспортного травматизма установлено, что в 2014 году по сравнению с 2013 годом увеличилось количество виновных водителей в ДТП в возрасте до 18 лет с 3 до 4 человек (+33,3 %). Что составляет  + 20 % от всех ДТП по вине водителей.
В 2014 году по сравнению с 2013 годом 2 пострадавших и раненых были несовершеннолетние в возрасте до 7 лет (+ 200,0 %), от 7 до 13 лет количество пострадавших детей снизилось на 50,0 % (с 2 до 1 человека), число раненых увеличилось на 150,0 % (с 2 до 5 человек), от 14 до 16 лет пострадало и ранено на 50,0% больше (с 2 до 3 человек).

В 2014 году 2 ДТП из 22 произошли по вине самих несовершеннолетних подростков (9,1 % от всех ДТП). В 2013 году 2 ДТП из 26 произошли по вине самих несовершеннолетних подростков (7,7 % от всех ДТП).
За 2014 год зарегистрировано 20 ДТП по вине водителей (по сравнению с 2013 годам - 16,7%), по вине пешеходов 1 ДТП (без увеличения), по вине водителей автобусов – 1 ДТП (по сравнению с 2013 годам - 100,0%).
Среди самых распространенных нарушений ПДД, приведших к ДТП в 2014 году, отмечены следующие:

- нет категории на управление ТС (1);

- нет права на управление ТС (3);

- управление ТС в состоянии управления (2);

- несоответствие скорости конкретным условиям (7);

- выезд на полосу встречного движения (1);

- несоблюдение очередности проезда (4);

- неправильный выбор дистанции (4);

- нарушение правил перестроения (1);

- эксплуатация технически неисправного ТС(1).

Дальнейшая реализация мероприятий программы по повышению безопасности дорожного движения на территории городского округа Сокольский будет способствовать решению такой важной социально-экономической задачи, как сохранение жизни и здоровья людей.

3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Целью Программы является сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий.

Достижение заявленной цели предполагает использование системного подхода к установлению следующих взаимодополняющих друг друга приоритетных задач по обеспечению безопасности дорожного движения:

- создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения, повышения культуры вождения;

- формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах;

- развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях;

- повышение требований к подготовке водителей на получение права на управление транспортными средствами и требований к автошколам, осуществляющим такую подготовку;

- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов;

- повышение уровня технического обеспечения мероприятий по безопасности дорожного движения.

4. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Программа реализуется в 2015 - 2017 годах.

Программа реализуется в один этап.

5. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

Механизм реализации Программы основывается на принципах разграничения полномочий и ответственности участников Программы. По всем мероприятиям Программы определены ответственные исполнители и, при необходимости, источники и соответствующие объемы финансирования.

Координацию деятельности исполнителей мероприятий Программы осуществляет администрация городского округа Сокольский Нижегородской области, являющаяся муниципальным заказчиком-координатором Программы.

6. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Цель Программы предполагается достичь за счет реализации комплекса взаимосвязанных мероприятий.

Для решения задачи предупреждения опасного поведения участников дорожного движения, развития системы подготовки водителей и их допуска к участию в дорожном движении запланировано выполнение комплекса мероприятий, направленных на повышение уровня подготовки водительского состава, повышение профессионального мастерства водителей пассажирского и грузового автотранспорта, снижение вероятности возникновения ДТП из-за нарушений скоростного режима, укрепление дорожно-транспортной дисциплины водителей автотранспортных средств.

Для решения задачи совершенствования контрольно-надзорной деятельности соответствующих органов в области обеспечения БДД предусматривается осуществление комплекса мер, направленных на снижение аварийности за счет повышения эффективности контрольно-надзорной деятельности соответствующих органов.

Запланирована реализация мероприятий, направленных на:

- снижение уровня риска возникновения ДТП с участием автотранспорта, осуществляющего регулярные перевозки пассажиров по маршрутам;

- снижение аварийности за счет профилактики правонарушений на автотранспорте;

- обеспечение допуска к осуществлению перевозок пассажиров только операторов, обеспечивающих соблюдение требований БДД.

Для решения задачи совершенствования организации движения транспорта и пешеходов запланировано выполнение комплекса мер, направленных на улучшение условий движения транспортных средств и пешеходов, снижение влияния дорожных условий на возникновение ДТП, увеличение пропускной способности улично-дорожной сети, проведение инженерных мероприятий в местах концентрации ДТП.

Настоящая Программа предусматривает дальнейшее развитие наиболее важных и эффективных направлений деятельности по повышению БДД.

Программа является одним из важнейших направлений реализуемого в городском округе Сокольский Нижегородской области комплекса мер по совершенствованию государственной системы профилактики правонарушений.

7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

	Источники финансирования
	Объем финансирования, тыс. руб.

	
	Всего
	в том числе по годам

	
	
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.

	Бюджет городского округа Сокольский
	1317,9
	439,3
	439,3
	439,3


8. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

	Наименование целевого показателя Программы
	Единица измерения
	Значение целевого показателя Программы

	
	
	На момент разработки Программы
	По окончании реализации Программы
	Без программного вмешательства (после предполагаемого срока реализации Программы)

	Количество дорожно-транспортных происшествий
	единиц
	22
	15
	22

	Количество лиц, погибших в результате ДТП
	человек
	2
	0
	2

	Количество раненых в результате ДТП
	человек
	26
	20
	26

	Тяжесть последствий
	%
	7,1
	0,1
	7,1


9. ПОКАЗАТЕЛИ НЕПОСРЕДСТВЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

	№ п/п
	Наименование задачи, мероприятия
	Сроки исполне-ния
	Индикаторы достижения целей Программы

(индикатор эффективности)

	
	
	
	Всего
	ед. изм.
	целевое значение на 2015 год
	целевое значение на 2016 год
	целевое значение на 2017 год

	Задачи:

1) Создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения, повышения культуры вождения;

2) Формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах;

3) Развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях;

4) Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов;

5) Повышение уровня технического обеспечения мероприятий по безопасности дорожного движения

	1
	Строительство дороги р.п. Сокольское, ул. Дзержинского
	2015 г. - 2017 г.
	1352
	п.м.
	 1352
	-
	-

	2
	Строительство дороги р.п. Сокольское, ул. Маяковского, ул. Гагарина
	2015 г. - 2017 г.
	3500
	п.м.
	 
	3500
	-

	3
	Строительство дороги р.п. Сокольское, ул. Луговая
	2015 г. - 2017 г.
	700
	п.м.
	700
	-
	-

	4
	Строительство дороги р.п. Сокольское, ул. Ленинградская
	2015 г. - 2017 г.
	1130
	п.м.
	-
	1130
	-

	5
	Строительство части дороги с. Цыкино городского округа Сокольский
	2015 г. - 2017 г.
	2000
	п.м.
	2000
	-
	-

	6
	Строительство части дороги с. Дорофеево городского округа Сокольский
	2015 г. - 2017 г.
	 250
	п.м.
	 250
	-
	-

	7
	Строительство части дороги д. Мурзино ул. Новая городского округа Сокольский
	2015 г. - 2017 г.
	700 
	п.м.
	 700
	-
	-

	8
	Строительство части дороги д. Березово ул. Центральная городского округа Сокольский
	2015 г. - 2017 г.
	500 
	п.м.
	500 
	-
	-

	9
	Строительство части дороги д. Дресвищи городского округа Сокольский
	2015 г. - 2017 г.
	1000 
	п.м.
	 1000
	-
	-

	10
	Строительство дороги р.п. Сокольское, ул. Ленинградская
	2015 г. - 2017 г.
	1130
	п.м.
	-
	1130
	-

	11
	Строительство части дороги д. Слободки городского округа Сокольский
	2015 г. - 2017 г.
	1050 
	п.м.
	-
	1050
	-

	12
	Строительство части дороги д. Кузнецово городского округа Сокольский
	2015 г. - 2017 г.
	600 
	п.м.
	-
	600
	-

	13
	Строительство части дороги д. Березово городского округа Сокольский
	2015 г. - 2017 г.
	600
	п.м.
	-
	600
	-

	14
	Установка дорожных знаков
	2015 г. - 2017 г.
	19
	шт.
	19
	19
	19

	15
	Нанесение дорожной разметки
	2015 г. - 2017 г.
	140400
	п.м.
	1776 (р.п. Сокольское)

2000 (а/д Сокольское –Лесной)

43000 (а/д Мошкино-Сокольское),  пешеходные переходы 24 п.м.
	1776 (р.п. Соколь-ское)

2000 (а/д Соколь-ское –Лесной)

43000 (а/д Мошкино-Соколь-ское), пешеход-ные переходы 24 п.м.
	1776 (р.п. Соколь-ское)

2000 (а/д Соколь-ское –Лесной)

43000 (а/д Мошкино-Соколь-ское), пешеход-ные переходы 24 п.м.


10. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Эффективность реализации Программы определяется степенью достижения индикаторов цели настоящей Программы.

Оценка общественно-экономической эффективности Программы производится по индикатору "количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий", являющемуся важнейшим в системе выбранных индикаторов.

При расчете общественно-экономической эффективности использовался норматив величины ущерба, определенный с учетом индекса потребительских цен с 2007 года по 2010 год и принятый равным 5,728 млн. рублей, рассчитанный при оценке социально-экономической эффективности федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах".

Темпы роста инфляции по годам реализации Программы приняты в соответствии с прогнозом среднегодовых индексов потребительских цен (тарифов) на товары и услуги по Нижегородской области до 2016 года.

Расчет общественно-экономической эффективности

	
	База (2014 год)
	2015 год
	2016 год
	2017 год

	1. Количество лиц, погибших в результате ДТП (программный показатель), человек
	2
	1
	0
	0

	2. Количество лиц, погибших в результате ДТП (без программного вмешательства), человек
	2
	2
	2
	2

	3. Сумма предотвращенного социально-экономического ущерба в результате реализации Программы, тыс. рублей
	-
	168,42
	180,98
	358,18

	4. Расходы на реализацию Программы, тыс. рублей
	-
	439,3
	439,3
	439,3

	5. Индекс инфляции
	-
	1,064
	1,062
	1,061

	6. Расходы на реализацию Программы с учетом прогноза цен, тыс. рублей
	-
	412,88
	413,65
	414,04


11. ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ, НЕГАТИВНО ВЛИЯЮЩИЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ

ПРОГРАММЫ, И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИХ СНИЖЕНИЮ

Внешним фактором, негативно влияющим на реализацию Программы, является финансирование не в полном объеме мероприятий Программы.
В качестве мероприятий, обеспечивающих снижение негативного влияния указанного фактора на реализацию Программы, планируется подготовка предложений, направленных на финансирование мероприятий Программы в полном объеме.

Негативно на реализацию Программы может повлиять человеческий фактор (нарушение режима труда и отдыха водителей, переоценка своих возможностей молодыми водителями, неадекватное поведение водителей и пешеходов в сложной дорожной обстановке и так далее) и культура поведения участников дорожного движения (сознательное пренебрежение ПДД, игнорирование других участников движения, в том числе пешеходов, агрессивный стиль вождения и так далее).

При условии увеличения объемов финансирования Программы для снижения этих негативных факторов будет предусмотрено осуществление комплекса мер, направленных на формирование безопасного поведения участников дорожного движения, в том числе с использованием средств массовой информации.

12. СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ

Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация городского округа Сокольский Нижегородской области.

Приложение 1

к муниципальной программе "Повышение безопасности

дорожного движения в городском округе Сокольский

Нижегородской области на 2015 - 2017 гг."

Мероприятия муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения городского округа Сокольский Нижегородской области на 2015-2017 годы» 
	N п/п
	Наименование мероприятий
	Катего-рия расходов (кап. вложения, НИОКР и прочие расходы)
	Сроки выполнения
	Исполнители мероприя-тия
	Объем финансирования (по годам, в разрезе источников тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	
	2015
	2016
	2017

	Предупреждение дорожно-транспортных происшествий, сокращение количества лиц, погибших в ДТП
	Всего, в т.ч.
	439300
	439300
	439300

	
	Бюджет городского округа
	439300
	439300
	439300

	
	Прочие источ-ники
	0
	0
	0

	1. Задача повышения эффективности функционирования системы управления в области обеспечения безопасности дорожного движения
	Всего, в т.ч.
	160000
	160000
	160000

	
	Бюджет городского округа
	160000
	160000
	160000

	
	Прочие источ-ники
	0
	0
	0

	1.1.
	Организация проведения аттестации руководителей и специалистов, связанных с обеспечением безопасности дорожного движения
	Прочие расходы
	2015 - 2017 годы
	ОГИБДД
	Всего, в т.ч.
	Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителя

	
	
	
	
	
	Бюджет городского округа
	

	
	
	
	
	
	Прочие источ-ники
	

	1.2.
	Осуществлять сбор информации о состоянии дорожных условий, характеристиках транспортного потока и особенностях ДТП для установления причин возникновения и мест концентрации ДТП
	Прочие расходы
	2015 - 2017 годы
	ОГИБДД
	Всего, в т.ч.
	Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителя

	
	
	
	
	
	Бюджет городского округа
	

	
	
	
	
	
	Прочие источ-ники
	

	1.3.
	Разрабатывать предложения по ликвидации выявленных очагов аварийности
	Прочие расходы
	2015 - 2017 годы
	Администрация г.о. Соколь-ский
	Всего, в т.ч.
	Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителя

	
	
	
	
	
	Бюджет городского округа
	

	
	
	
	
	
	Прочие источ-ники
	

	1.4.
	Устранение выявленных очагов аварийности на дорогах городского округа Сокольский (ямочный ремонт)
	Прочие расходы
	2015 - 2017 годы
	Администрация г.о. Соколь-ский
	Всего, в т.ч.
	160000
	160000
	160000

	
	
	
	
	
	Бюджет городского округа
	160000
	160000
	160000

	
	
	
	
	
	Прочие источ-ники
	0
	0
	0

	2. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, развитие системы подготовки водителей транспортных средств и их допуска к участию в дорожном движении
	Всего, в т.ч.
	0
	0
	0

	
	Бюджет городского округа
	0
	0
	0

	
	Прочие источ-ники
	0
	0
	0

	2.1.
	Проведение рабочих собраний с водительским составом и инженерно-техническими работниками автотранспортных организаций с обсуждением вопроса о состоянии аварийности и дорожно-транспортной дисциплины и разбором причин совершения дорожно-транспортных происшествий
	Прочие расходы
	2015 - 2017 годы
	ОГИБДД 
	Всего, в т.ч.
	Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителя

	
	
	
	
	
	Бюджет городского округа
	

	
	
	
	
	
	Прочие источ-ники
	

	2.2.
	Проведение обучения водителей автобусов всех форм собственности по 20-часовой программе безопасности дорожного движения
	Прочие расходы
	2015 - 2017 годы
	МП «Соколь-ское ПАП»
	Всего, в т.ч.
	Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителя

	
	
	
	
	
	Бюджет городского округа
	

	
	
	
	
	
	Прочие источ-ники
	

	2.3.
	Организация и проведение конкурса профессионального мастерства вождения среди водителей маршрутных автобусов
	Прочие расходы
	2015 - 2017 годы
	МП «Соколь-ское ПАП»
	Всего, в т.ч.
	Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителя

	
	
	
	
	
	Бюджет городского округа
	

	
	
	
	
	
	Прочие источ-ники
	

	2.4.
	Проведение и организация профтестирова-ния водителей категории "Д" организаций всех форм собственности
	Прочие расходы
	2015 - 2017 годы
	МП «Соколь-ское ПАП»
	Всего, в т.ч.
	Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителя

	
	
	
	
	
	Бюджет городского округа
	

	
	
	
	
	
	Прочие источ-ники
	

	3. Сокращение времени прибытия соответствующих служб на место дорожно-транспортного происшествия, повышение эффективности их деятельности по оказанию помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортного происшествия
	Всего, в т.ч.
	-
	-
	-

	
	Бюджет городского округа
	-
	-
	-

	
	Прочие источ-ники
	-
	-
	-

	3.1.
	Обучение сотрудников, участвующих в ликвидации последствий ДТП, приемам оказания первой медицинской помощи пострадавшим в ДТП
	Прочие расходы
	2015 - 2017 годы
	ГБУЗ  «Соколь-ская централь-ная районная больница»
	Всего, в т.ч.
	Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителя

	
	
	
	
	
	Бюджет городского округа
	

	
	
	
	
	
	Прочие источ-ники
	

	4. Совершенствование контрольно-надзорной деятельности соответствующих органов в области обеспечения безопасности дорожного движения
	Всего, в т.ч.
	-
	-
	-

	
	Бюджет городского округа
	-
	-
	-

	
	Прочие источ-ники
	-
	-
	-

	4.1.
	Проведение мониторинга за соблюдением требований действующего законодательства, регулирующего перевозку пассажиров автомобильным транспортом на территории городского округа Сокольский Нижегородской области гражданами, юридическими лицами и ИП
	Прочие расходы
	2015 - 2017 годы
	администрация городского округа Соколь-ский
	Всего, в т.ч.
	Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителя

	
	
	
	
	
	Бюджет городского округа
	

	
	
	
	
	
	Прочие источ-ники
	

	4.2.
	Организация проведения на территории городского округа Сокольский профилактических мероприятий по снижению аварийности на пассажирском автотранспорте
	Прочие расходы
	2015 - 2017 годы
	ОГИБДД
	Всего, в т.ч.
	Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителя

	
	
	
	
	
	Бюджет городского округа
	

	
	
	
	
	
	Прочие источ-ники
	

	4.3.
	Проведение контрольных мероприятий в отношении хозяйствующих субъектов, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек, на основании специального разрешения (лицензии)
	Прочие расходы
	2015 - 2017 годы
	ОГИБДД
	Всего, в т.ч.
	Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителя

	
	
	
	
	
	Бюджет городского округа
	

	
	
	
	
	
	Прочие источ-ники
	

	5. Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов
	Всего, в т.ч.
	279300
	279300
	279300

	
	Бюджет городского округа
	279300
	279300
	279300

	
	Прочие источ-ники
	0
	0
	0

	5.1.
	Замена и установка дорожных знаков в г.о.Сокольский
	Прочие расходы
	2015 - 2017 годы
	МП «Водоканал»
	Всего, в т.ч.
	59000
	59000
	59000

	
	
	
	
	
	Бюджет городского округа
	59000
	59000
	59000

	
	
	
	
	
	Прочие источ-ники
	0
	0
	0

	5.2.
	Нанесение дорожной разметки в р.п. Сокольское
	Прочие расходы
	2015 - 2017 годы
	 МП «Водока-нал»
	Всего, в т.ч.
	20300
	20300
	20300

	
	
	
	
	
	Бюджет городского округа
	20300
	20300
	20300

	
	
	
	
	
	Прочие источ-ники
	0
	0
	0

	5.3.
	Установка искусственных дорожных неровностей на автодорогах р.п. Сокольское
	Прочие расходы
	2015 - 2017 годы
	 МП «Водока-нал»
	Всего, в т.ч.
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	Бюджет городского округа
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	Прочие источ-ники
	0
	0
	0

	5.4.
	Выполнение работ по разработке проекта организации дорожного движения улично-дорожной сети городского округа Сокольский Нижегородской области
	Прочие расходы
	2015 - 2017 годы
	Администрация г.о. Соколь-ский
	Всего, в т.ч.
	200000
	200000
	200000

	
	
	
	
	
	Бюджет городского округа
	200000
	200000
	200000

	
	
	
	
	
	Прочие источ-ники
	0
	0
	0

	6. Повышение уровня технического обеспечения мероприятий по безопасности дорожного движения
	Всего, в т.ч.
	0
	0
	0

	
	Бюджет городского округа
	0
	0
	0

	
	Прочие источ-ники
	0
	0
	0

	6.1.
	Оснащение территории г.о. Сокольский комплексами видеофиксации нарушений ПДД
	Прочие расходы
	2015 - 2017 годы
	администрация городского округа Соколь-ский
	Всего, в т.ч.
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	Бюджет городского округа
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	Прочие источ-ники
	0
	0
	0


